**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami**

Nazwa podmiotu: Przedszkole nr 16 „Zaczarowany Zakątek”  
 Ul. W. Górskiego 5a   
 00-033 Warszawa

Data opracowania/przyjęcia planu: 30.06.2021r.

1. **Diagnoza**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Działanie** | **Stan (czy zrealizowany)** | **Zalecenia do wdrożenia/wnioski** |
| **Ocena dostępności architektonicznej** | TAK | 1. Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem.  2. Dostosowanie ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnościami |
| Konsultacje wyników audytu architektonicznego – w zakresie sposobu ich wdrożenia.  Lista podmiotów/wydziałów biorących udział w konsultacjach:   1. Wydział Inwestycji | NIE | Realizacja inwestycji w następnym roku po konsultacjach z Wydziałem Inwestycji |
| **Ocena dostępności cyfrowej** | TAK | 1. Usunięcie ewentualnych błędów na stronie www.przedszkole16.pl |
| Konsultacje wyników audytu cyfrowego– w zakresie sposobu ich wdrożenia.  Lista podmiotów/wydziałów biorących udział w konsultacjach   1. Biuro Audytu 2. Wykonawca strony www - WIKOM | TAK | Usunięciem ewentualnych błędów zajmie się firma WIKOM. Po ich usunięciu informatyk sprawdzi, czy zostały usunięte. |
| **Ocena dostępności informacyjno- komunikacyjnej** | TAK | 1. Przeszkolenie pracowników z języka migowego |
| Konsultacje wyników audytu architektonicznego – w zakresie sposobu ich wdrożenia.  Lista podmiotów/wydziałów biorących udział w konsultacjach | NIE | --- |

1. **Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności, kosztorys**

| **Element planu** | **Czas realizacji** | **Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac** | **Osoba/dział odpowiedzialna/y** | **Koszt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem | Do końca 2023 | * Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich – 30 dni * Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę i instalację oznaczeń – 3 miesiące * Realizacja i odbiór zamówienia | Agnieszka Godlewska – kierownik gospodarczy  Mieczysław Sieradzki – pracownik gospodarczy | Wypukłe numery sal i pomieszczeń około 1000zł |
| Dostosowanie ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnościami | Do końca 2023 | * Oszacowanie wartości zamówienia na wykonanie toalety * Przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie robót – 3 miesiące * Realizacja i odbiór robót | Dokumentacja budowlana – Wydział Inwestycji  Dokumentacja przetargowa -Agnieszka Godlewska – kierownik gospodarczy | Około 25000 |
| Usunięcie błędów na stronie | Do końca roku | * Usunięcie błędów przez firmę WIKOM, * Sprawdzenie działania strony po usunięcie błędów przez informatyka | Informatyk – Rafał Macias | Usługa realizowana w ramach gwarancji na stronę www |
| Przeszkolenie pracowników z języka migowego | Do czerwca 2022 | * Szkolenie pracowników |  | Koszt szkolenia 2500zł |